XX公司OA协同办公系统开发项目

招标文件

招标人：XX有限公司

日期：2025年X月

# 目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求说明书

第四章 合同主要条款

第五章 附件格式

第六章 招标文件编写建议

# 第一章 招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 XX公司OA协同办公系统开发项目，招标人为 XX有限公司，资金来源为企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：XX公司OA协同办公系统开发项目

2.2 项目地点：XX市XX区

2.3 招标内容：OA系统需求分析、设计、开发、测试、部署、培训及运维支持

2.4 工期要求：合同签订后90个日历日内完成上线

2.5 质量要求：符合国家及行业标准，通过验收

## 3. 投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格

3.2 具有ISO9001质量管理体系认证

3.3 近三年内具有至少2个同类项目业绩（提供合同复印件）

3.4 本项目不接受联合体投标

## 4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：2025年X月X日至2025年X月X日

4.2 获取方式：现场获取/线上发送

4.3 文件售价：人民币500元/份，售后不退

## 5. 投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025年X月X日14:00

5.2 递交地点：XX市XX区XX路XX号XX会议室

5.3 逾期送达的投标文件将不予受理

## 6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：同投标截止时间

6.2 开标地点：同递交地点

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 招标人 | XX有限公司 |
| 项目预算 | 人民币XX万元 |
| 投标有效期 | 投标截止日起90天 |
| 投标保证金 | 人民币XX万元 |
| 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘 |
| 答疑会 | 投标截止前7天 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子版1份 |

## 1. 投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标报价表

（4）项目方案（技术方案、实施方案）

（5）项目管理团队及人员配置

（6）同类项目业绩证明

（7）资格审查资料（营业执照、资质证书等）

（8）其他投标人认为有必要提交的资料

## 2. 投标报价

2.1 投标报价应为完成招标范围内全部工作所需的所有费用

2.2 报价货币为人民币

2.3 不得低于成本报价，也不得超过招标控制价

## 3. 评标办法

本项目采用综合评估法，总分100分：

• 价格部分：30分

• 技术方案：40分

• 企业实力与业绩：20分

• 服务承诺：10分

# 第三章 项目需求说明书

## 1. 建设目标

构建统一、集成、高效的OA协同办公平台，实现办公流程电子化、自动化，信息资源共享，移动办公支持，数据统计分析。

## 2. 功能需求

| 个人办公 | 待办事项、已办事项、日程管理、个人设置 |
| --- | --- |
| 公文管理 | 收文管理、发文管理、公文流转、签章 |
| 审批流程 | 请假审批、报销审批、用印申请、合同审批 |
| 会议管理 | 会议室预约、会议通知、会议纪要 |
| 文档管理 | 文档上传、分类、检索、权限控制 |
| 公告通知 | 公告发布、通知推送 |
| 通讯录 | 组织架构、人员查询 |
| 移动端 | iOS/Android APP，支持主要办公功能 |
| 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志审计 |

## 3. 技术要求

3.1 B/S架构，支持主流浏览器

3.2 支持MySQL或SQL Server数据库

3.3 支持与钉钉/企微集成

3.4 响应时间：页面加载<3秒，查询<5秒

3.5 并发用户数不低于200

3.6 系统可用性≥99.5%

## 4. 安全要求

4.1 用户身份认证与权限控制

4.2 数据传输加密（HTTPS）

4.3 操作日志记录

4.4 数据备份与恢复机制

# 第四章 合同主要条款

## 1. 合同价格与支付方式

• 合同签订后支付30%

• 系统上线试运行支付40%

• 终验合格后支付25%

• 质保期满后支付5%

## 2. 工期与验收

• 工期：90个日历日

• 验收标准：满足需求说明书全部功能点，通过性能测试

## 3. 质保与运维

• 质保期：终验合格后12个月

• 质保期内免费修复Bug

• 质保期后运维费用另行协商

## 4. 知识产权

• 定制开发的源代码归招标人所有

• 投标人不得将项目成果用于其他项目

## 5. 违约责任

• 延期交付：每日按合同总价的千分之一支付违约金

• 功能不达标：限期整改，仍不达标招标人有权解除合同

# 第五章 附件格式

## 附件1：投标函

致：XX有限公司

我方已仔细阅读了贵方发布的《XX公司OA协同办公系统开发项目》招标文件，决定参加投标。

1. 我方投标总价为人民币______元（大写：______）。

2. 我方承诺在投标有效期内不撤销投标。

3. 如我方中标，保证在合同约定的工期内完成全部工作。

4. 我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何资料。

投标人（盖章）：__________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日

## 附件2：报价表

| 1 | 需求调研与分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 系统设计 |  |  |
| 3 | 系统开发 |  |  |
| 4 | 测试与部署 |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |
| 6 | 质保期运维 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

## 附件3：评分标准

| 投标报价 | 30 | 基准价=所有有效报价的算术平均价，每高于基准价1%扣1分，每低于1%扣0.5分 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 40 | 完整性10分、先进性10分、可行性10分、创新性5分、安全性5分 |
| 企业业绩 | 15 | 每提供1个同类项目合同得3分，最高15分 |
| 项目团队 | 10 | 项目经理资质5分，团队成员配置5分 |
| 服务承诺 | 5 | 响应时间、培训方案、质保承诺 |

# 第六章 招标文件编写建议（实战经验）

| 1 | 需求写清楚可验收 | 模糊需求=扯皮，'系统运行稳定'不如'系统可用性≥99.5%' |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评分标准别拍脑袋 | 权重不合理会导致选到低价但做不好的公司 |
| 3 | 设置招标控制价 | 防止报价虚高，也防止恶意低价 |
| 4 | 付款跟交付绑定 | 不是按时间付，而是按'验收通过'付 |
| 5 | 知识产权要写死 | 否则开发方可能拿你的代码卖给别人 |